## Slide 1
入札要件回答提案書 テンプレート
評価者が比較しやすい形で、適合根拠と実行性を明確に示す入札要件回答構成
入札回答
ストリアデック / 商用テンプレート
1

## Slide 2
回答構成
2
回答構成
案件に合わせて並び替え可能
1
要件適合の全体像
2
差別化ポイント
3
実装計画
4
評価基準との対応
5
価格とリスク
6
提出アクション
活用ポイント
・結論スライドを先頭に
・数字は最新値へ更新
・末尾に次アクションを固定
・役割と期限を明示

## Slide 3
要件適合一覧（要約）
3
要件適合一覧（要約）
要件カテゴリ
必須件数
適合
一部適合
対象外
機能要件
18
16
2
0
運用要件
10
9
1
0
セキュリティ要件
12
11
1
0
契約要件
6
5
1
0

## Slide 4
採択につながる差別化要点
4
採択につながる差別化要点
評価のしやすさ
要件番号単位で根拠を明示し審査負荷を削減
実装の確実性
体制・手順・責任分界を先に提示
運用の持続性
導入後の改善運用まで契約前提で設計

## Slide 5
技術対応方針
5
技術対応方針
要求仕様への対応方針
実装時の留意点
・必須要件は標準機能で充足
・一部適合要件は段階実装で対応
・非機能要件はサービス水準設計で担保
・既存システム連携の前提確認
・データ移行の品質基準設定
・運用部門への引継ぎ計画

## Slide 6
実行計画
6
実行計画
第1段階
設計
要件確定と詳細設計
第2段階
構築
機能実装と連携設定
第3段階
検証
受入試験と品質確認
第4段階
移行
本番移行と運用立上げ

## Slide 7
提案・実装体制
7
提案・実装体制
提案責任者
【氏名】
全体統括・顧客窓口
技術責任者
【氏名】
アーキテクチャ設計・品質管理
進行管理責任者
【氏名】
進捗管理・課題調整
運用責任者
【氏名】
運用引継ぎ・定着支援

## Slide 8
評価基準マッピング
8
評価基準マッピング
配点インパクト
実装難易度
高配点・優先対応
・必須機能要件
・サービス水準/運用要件
高配点・計画対応
・拡張機能
・追加連携
低配点・標準対応
・体裁要件
・付帯要件
対象外
・契約範囲外オプション

## Slide 9
要件追跡表
9
要件追跡表
要件番号単位で適合根拠を追跡
要件番号
要件
配点
状態
根拠
要件-01
監査ログを1年保存できること
高
適合
監査ログ機能仕様書 3.2
要件-07
既存統合認証連携に対応すること
高
適合
連携方式図と検証結果
要件-12
承認ワークフローを段階設定できること
中
一部適合
標準機能 + 拡張設定で対応
要件-18
夜間バッチの自動再実行
中
適合
運用設計書 5.1

## Slide 10
価格と前提条件
10
価格と前提条件
項目
金額
前提
備考
初期導入
980万
要件確定後に開始
設計・構築・検証含む
移行支援
220万
データ形式提供が前提
移行リハーサル1回
運用保守
月80万
平日サポート
サービス水準に準拠
追加開発
別途見積
変更管理ルール適用
都度合意

## Slide 11
提出・実装リスク
11
提出・実装リスク
リスク 1
要件解釈の相違
影響: 再見積り発生
対策: キックオフ時に解釈表を合意
リスク 2
依存システム遅延
影響: 納期後ろ倒し
対策: 依存項目の先行確定
リスク 3
運用受入不足
影響: 定着遅延
対策: 運用部門同席で試験を実施

## Slide 12
審査会での想定質問
12
審査会での想定質問
質問: 一部適合要件の扱いは？
回答: 拡張対応の範囲・費用・時期を明示して評価可能な形にします。
質問: 価格の増減要因は？
回答: 変更管理対象を定義し、追加費用条件を事前に固定します。
質問: 品質担保の方法は？
回答: 受入基準とテスト証跡を要件番号単位で提出します。
質問: 障害時の責任分界は？
回答: 契約条項と運用手順で責任区分を明記します。

## Slide 13
提出前アクション
13
提出前アクション
01
要件トレーサビリティ表を最終化する
02
価格前提と除外事項を確認する
03
審査会向け説明担当を確定する
04
提出版を承認し期限内に送付する
備考: 【担当】 / 【期限】 / 【承認者】

## Slide 14
証跡資料（補足）
14
証跡資料（補足）
証跡
内容
提示先
機能検証ログ
主要要件の試験結果
技術評価者
体制図
責任分界・連絡網
調達・運用部門
監査資料
セキュリティ/監査対応証跡
情報システム・監査
契約条項案
サービス水準/責任区分/変更管理
法務・購買