## Slide 1
セキュリティ提案書（ゼロトラスト）
米国標準指針原則を実装計画に落とし込み、現実的に進めるゼロトラスト提案構成
ゼロトラスト
ストリアデック / 商用テンプレート
1

## Slide 2
提案アジェンダ
2
提案アジェンダ
案件に合わせて並び替え可能
1
脅威モデルと現状
2
ゼロトラスト原則
3
ギャップ評価
4
優先コントロール
5
実装計画と運用体制
6
承認依頼
活用ポイント
・結論スライドを先頭に
・数字は最新値へ更新
・末尾に次アクションを固定
・役割と期限を明示

## Slide 3
脅威と信頼のモデル
3
脅威と信頼のモデル
リスク低減効果
実装難易度
最優先
・認証情報強化
・端末状態検証
・最小権限化
第二優先
・セグメント分離
・継続監視強化
補完
・ログ保管最適化
再評価
・効果根拠が弱い周辺施策

## Slide 4
ゼロトラスト原則
4
ゼロトラスト原則
常時検証
ネットワーク内外を問わず常に検証する
最小権限
必要最小限のアクセス権に限定する
侵害前提
侵害前提で検知・封じ込めを設計する

## Slide 5
現状ギャップ評価
5
現状ギャップ評価
現状値から目標値までのギャップを可視化
認証基盤
現状 2.4 / 目標 4.4
多要素認証 + 条件付きアクセスを統合
端末管理
現状 1.9 / 目標 4.0
端末準拠状態を常時計測
通信制御
現状 2.1 / 目標 4.1
マイクロセグメンテーション導入
監視分析
現状 2.0 / 目標 4.3
相関分析基盤を整備

## Slide 6
優先コントロール
6
優先コントロール
コントロール
目的
主要実装
評価指標
多要素認証強化
不正アクセス抑止
全特権認証情報へ段階適用
多要素認証適用率
端末信頼判定
脆弱端末遮断
端末ヘルスチェック
準拠端末率
最小権限
横展開攻撃抑止
ロール再設計
過剰権限件数
継続監視
早期検知
ログ相関・異常検知
平均検知時間と平均復旧時間

## Slide 7
セキュリティ成果指標（現状 / 目標）
7
セキュリティ成果指標（現状 / 目標）
Chart: 
| 多要素認証適用率 | 過剰権限件数 | 平均検知時間 | 重大インシデント件数
現状 | 58 | 320 | 100 | 12
目標 | 95 | 90 | 48 | 4
記入ガイド
・平均検知時間は初動検知時間（分）で計測
・インシデント件数は重大度定義を固定
・権限件数は四半期ごとに棚卸

## Slide 8
120日実装ロードマップ
8
120日実装ロードマップ
0-30日
設計
対象資産と優先リスクを確定
31-60日
導入
認証情報・端末コントロールを適用
61-90日
拡張
ネットワーク・監視を強化
91-120日
定着
運用手順と監査を固定

## Slide 9
運用体制
9
運用体制
情報セキュリティ統括責任者
【氏名】
方針・投資・優先順位の決定
監視運用センター責任者
【氏名】
監視運用と初動対応
情報システム運用
【氏名】
権限・端末・ネットワーク実装
監査/法務
【氏名】
証跡管理と準拠確認

## Slide 10
標準・統制マッピング
10
標準・統制マッピング
管理項目
対応標準
証跡
運用頻度
アクセス制御
米国標準指針 800-207
権限棚卸ログ
月次
継続認証
社内セキュリティ基準
多要素認証適用レポート
週次
監視・検知
監視運用センター運用基準
検知アラート記録
日次
是正管理
監査手順
是正チケット
月次

## Slide 11
インシデント演習計画
11
インシデント演習計画
演習シナリオ
目的
成功条件
実施時期
特権認証情報侵害
初動連絡と封じ込め検証
30分以内に封じ込め開始
第2四半期
ランサム想定
復旧手順の検証
復旧時間目標・復旧時点目標達成
第2四半期
委託先経由侵害
責任分界確認
連絡体制が機能
第3四半期
内部不正
権限監査の有効性確認
検知ルールが作動
第3四半期

## Slide 12
実行リスク
12
実行リスク
リスク 1
運用負荷の急増
影響: 現場反発
対策: 段階導入で対象を絞る
リスク 2
権限見直し停滞
影響: 効果未達
対策: 部門責任者を巻き込んだ棚卸体制
リスク 3
監視ノイズ増加
影響: 真の脅威見逃し
対策: 検知ルールの継続チューニング

## Slide 13
経営・監査向け想定質問
13
経営・監査向け想定質問
質問: 既存境界防御は不要になる？
回答: 置換ではなく補完です。ゼロトラスト原則で内側も検証対象にします。
質問: どこから始めるべき？
回答: 認証情報・端末・権限の3領域を先行し、短期効果を作ります。
質問: 投資対効果はどう示す？
回答: 平均検知時間と平均復旧時間と重大事故件数の改善で経営指標に接続します。
質問: 監査対応の負荷は増える？
回答: 証跡生成を運用に組み込み、提出工数をむしろ削減します。

## Slide 14
承認依頼
14
承認依頼
01
120日計画の実行を承認する
02
優先3コントロールの予算を確定する
03
横断プロジェクト体制を任命する
04
初回演習の実施日を決定する
備考: 【担当】 / 【期限】 / 【承認者】